南峰中心六、七层公共区域装修升级改造工程

招标要求

- 招标内容：南峰中心六、七层公共区域装修升级改造工程，包工包料包设计完成，施工范围：南峰中心六楼、七楼公共区域，包括但不限于南峰中心6楼、7楼公共通道、墙面、天花（含灯具）及洗手间拆除及翻新（含洁具），增加中央空调管道保温棉更换。通道地面大理石做晶面处理等全部工作 。工期：自甲方通知之日起计 60 个日历天内完成并交付甲方使用（计划开工时间为2023年 12 月 11 日，其中六楼公共通道隔墙需在年底前完工），具体服务内容详见附件合同，报价清单及施工方案由报价人提供。

- 报价须知

2.1投标单位应详细阅读招标单位提供的资料，并须对本清洗服务进行现场踏勘，以获取报价所需的资料。踏勘现场联系人： 陈俊 ，联系电话：15916765188 ；签订合同后，投标单位不得以不清楚或未考虑现场实况为由提出增加费用或其它要求。

2.2投标单位须具备完成招标内容的相关合法资质及资格（需提供相关资质证明文件），且在服务期内持续有效期，否则由此导致的一切责任及后果由投标单位自行承担。

2.3招标答疑：投标单位须在2023年12 月 6 日12时前将对招标文件的疑问和建议向招标单位书面提出。招标单位将于2023年 12 月 6 日18时前统一公开答复有关疑问，如有必要，招标单位可酌情调整答复时间。答疑联系人：雷蕾，联系电话：13590526162。

- 2.4投标文件递交要求及递交时间：①投标文件以电子版形式递交，投标单位必须按招标文件递交要求准时提交，逾时提交视为废标处理。②电子版投标文件格式要求：标书须为纸质盖章版的扫描电子文件（格式为PDF格式）。③接收投标文件的截止时间：2023年 12 月 7 日16时前，逾时视为无效标。仅接收投标文件的电子邮箱： bid5@nanfeng.cn

2.5招标单位在投标单位踏勘现场时所作的介绍及说明仅供报价单位参考，招标单位不对投标单位据此作出的判断和决定负责。

2.6无论出于何种原因，招标单位可主动地或在答疑时对本要求进行修改，修改后的内容为本要求的组成部分，均以书面形式公开并对参与投标的单位具有约束力。投标单位收到上述修改通知后，应立即以招标单位提供的格式发送书面回执。

2.7招标单位对本要求的澄清、答疑、说明、补充、解释、变更等，均以招标单位发出的书面内容为准。投标单位因听信招标单位的口头内容而造成的损失和后果，由投标单位自行承担。

2.8招标人员如有营私舞弊、吃拿卡要等损害投标人合法权益的行为，投标人可拨打投诉专线18688665878或发邮件至投诉邮箱：zhglzx@nanfeng.cn，也可至广东省东莞市南城街道鸿福路106号南峰中心17楼综合管理中心办公室面告。）

2.9招标期间，招标单位的唯一官方电子邮箱为：zhaocai@nanfeng.cn，该邮箱负责招标单位电子邮件的收发（不负责报价文件的接收）：投标单位提供电子资料给招标单位时，以该邮箱收到为准（招标文件另有规定的，从其规定），发至其他邮箱（如招标单位员工的个人邮箱、QQ、微信等，下同）的，招标单位将视为未收到；招标单位如以电子邮件发送招标信息（如通知、表格等）的，亦仅以该邮箱发出的为准。

三、对投标文件的要求

（1）报价书（格式详见附件）报价清单由报价人自行编制；

（2）报价偏离表（格式详见附件）；

（3）报价单位近三年内东莞类似项目业绩一览表（格式详见附件）；

（4）授权委托书（格式详见附件）；

（5）报价单位的企业法人营业执照、相关资质证书等的复印件（复印件须加盖报价单位公章）；

（6）报价单位认为有必要提供的其他资料；

（7）设计方案、施工方案(须明确主要施工人员名单、所用机械设备材料、灯具及洁具及主要施工材料须明确品牌、工期安排、安全文明措施等)；

附件：

- 《报价书》格式；

- 《报价偏离表》格式；

- 《近三年同类业绩一览表》格式；

- 《授权委托书》格式；

- 《招标合同》及合同附件。

- 特别说明：

- 报价须明确：采用固定总价包干还是固定单价报价模式；

- 所有疑问请在报价截止日期前指定时间内以书面形式提出，我司统一答复；

- 报价人须结合现场实勘及招标文件中指定勘察联系人对接了解的情况进行分析、提供符合我司要求的方案图纸，自行编制报价清单。

- 广东南峰集团有限公司

- 2023年 12 月